#### GIAI ĐOẠN 1: KHỞI ĐỘNG & PHÂN TÍCH (Đã qua)

- Tuần 2:

  - Chốt đề tài và thống nhất kiến trúc (Plugin-based, Client-Server).

  - Phân chia công việc ban đầu trong nhóm.

- Tuần 3:

  - Phân tích yêu cầu chức năng (Project, Task, User, Report).

  - Hoàn thiện tài liệu Đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS) [Mục 1, 2, 3].

  - Vẽ biểu đồ Use Case (Use Case Diagram).

#### GIAI ĐOẠN 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG (Đã qua)

- Tuần 4:

  - Chốt sơ đồ Kiến trúc hệ thống (System Architecture).
+1

  - Định nghĩa các "Hợp đồng" giao tiếp: IPlugin, IHostContext.

- Tuần 5:

  - Thiết kế CSDL (Entity Relationship Diagram) cho MySQL.

  - Hoàn thiện tài liệu Thiết kế phần mềm (SDD) phần Kiến trúc và Từ điển dữ liệu.
+1

#### GIAI ĐOẠN 3: XÂY DỰNG CORE & CẤU TRÚC DỮ LIỆU (MỤC TIÊU TUẦN 6 & TUẦN 7 - HIỆN TẠI)

- Tuần 6:

  - Code phần lõi ứng dụng (Core Framework): Lớp PluginManager (tải Plugin động) và DashboardFrame (Giao diện chính) .

  - Thiết kế mã nguồn các lớp Thực thể cơ bản (Entity).

- Tuần 7 (Tuần Hiện Tại) - CỘT MỐC QUAN TRỌNG:

  - Hoàn thiện Model: Code xong các lớp User, Project, Task áp dụng Builder Pattern và các quy tắc kiểm tra dữ liệu (Validation) (như chúng ta vừa làm).

  - Hoàn thiện API: Khởi tạo xong các Interface (IUserHost, IProjectPlugin).

  - Review Giai đoạn 1: Chốt lại file README trên GitHub. Đảm bảo Core đã chạy được một Plugin "Hello World" đơn giản.

  - => Trạng thái cuối Tuần 7: Sẵn sàng 100% về khung sườn để đắp "thịt" (chức năng) vào.

#### GIAI ĐOẠN 4: LẬP TRÌNH CHỨC NĂNG - PLUGINS (Sắp tới)

- Tuần 8:

  - Implement (Viết code thực tế) cho các lớp DAO để kết nối CSDL MySQL qua JDBC.

  - Lập trình giao diện (UI - Java Swing) và logic cho UserPlugin (Đăng nhập, Phân quyền).

- Tuần 9:

  - Lập trình giao diện và logic cho ProjectPlugin (Tạo/Sửa dự án).

  - Lập trình giao diện và logic cho TaskPlugin (Giao việc, Cập nhật trạng thái, Dashboard thống kê) .

  - Lưu ý: Áp dụng SwingWorker để xử lý đa luồng, không làm đơ giao diện khi gọi Database.

#### GIAI ĐOẠN 5: TÍCH HỢP & KIỂM THỬ (Sắp tới)

- Tuần 10:

  - Lắp ghép tất cả các Plugin vào Core System để chạy thử nghiệm toàn bộ luồng.

  - Bắt các lỗi ngoại lệ (Exception Handling) và làm đẹp giao diện.

- Tuần 11:

  - Viết Unit Test (JUnit) cho các hàm quan trọng (ví dụ: test logic isOverdue() của Task).

  - Cập nhật lại hình ảnh giao diện thực tế vào tài liệu SDD (Phần 5: Thiết kế theo chức năng).

#### GIAI ĐOẠN 6: ĐÓNG GÓI & BÁO CÁO (Deadline)

- Tuần 12 (Tuần Chốt):

  - Dọn dẹp mã nguồn (Code Refactoring).

  - Xuất file chạy .jar (File Core và các file Plugin).

  - Quay Video Demo (5-10 phút) hướng dẫn cài đặt và sử dụng.

  - Làm Slide thuyết trình bảo vệ đồ án.

  - Hoàn thành Deadline: Nộp toàn bộ source code (GitHub) và Báo cáo (Word/PDF).